|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en general cumplimos los tiempos. Los Sprints 0 a 3 están cerrados y lo que quedó pendiente se movió al Sprint 4. Lo que más nos facilitó el trabajo fue repartir las tareas según el rol de cada uno: yo me encargué de la base de datos en Oracle y de la parte de Power BI, así que podía avanzar sin bloquear a los demás. Lo que más nos dificultó fue el cambio a metodología ágil, que nos obligó a rehacer la planificación y la documentación a mitad de camino, y que en el Sprint 2 dejamos las pruebas para los últimos días. Ahí aparecieron errores en la base, como datos duplicados y un estado que faltaba, que tuvimos que corregir antes de cerrar el sprint.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Los problemas de la base los resolví dejando los scripts en SQL simple y en orden (borrar, crear, cargar y verificar), para poder recargar la base desde cero cuando algo salía mal. También agregamos restricciones en la base y armamos pruebas automáticas de la API, que corremos después de cada cambio en el backend. Con Power BI la dificultad fue conectarlo a la base en la nube; la resolví con una máquina virtual con Power BI Desktop y el wallet de Oracle, y ya funciona. Lo que viene es publicar el informe y mostrarlo dentro del panel web. Como la cuenta de la institución no permite publicar informes en la web, voy a probar con una cuenta propia de Power BI y, si no resulta, mostraremos el informe directamente desde Power BI.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que la base de datos quedó estable, con sus restricciones, ocho vistas para Power BI y tres meses de datos históricos de ejemplo para que los gráficos tengan data qué mostrar, y que Power BI ya está conectado. Además apoyé en las pruebas de la API y en corregir dos defectos del backend. Para mejorar, tengo que mover mis tareas en Jira el mismo día que las termino, porque muchas veces las actualizo tarde, y probar cada cambio apenas lo hago en vez de dejarlo para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo mostrar Power BI dentro del panel web, porque la institución no permite publicar informes. La pregunta que le haría al docente es: ¿es válido para la evaluación mostrar el informe de Power BI con una cuenta propia, o directamente desde Power BI Desktop, si no logramos embeberlo en el panel con la cuenta de DUOC?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No creemos que haya que cambiar los roles, porque cada uno avanza bien en lo suyo. Lo que sí cambió es que en este periodo también apoyé en las pruebas y en algunas correcciones del backend. Para el Sprint 4, la conexión de Power BI con el panel web y las pruebas con varios usuarios a la vez las vamos a trabajar entre backend y datos, porque dependen de las dos partes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos bien el trabajo en grupo. Destacamos el compromiso y la buena comunicación: cuando alguien se atrasa o tiene un problema lo conversamos y nos apoyamos. También aprovechamos lo que sabíamos y archivos de proyectos anteriores para avanzar más rápido en el backend y el frontend. Lo que tenemos que mejorar es mantener Jira al día, porque somos desordenados para mover las tareas cuando corresponde, y atrevernos a avanzar sin buscar que todo salga perfecto a la primera.