# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## 1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: OmniDock: Plataforma Transaccional de Gestión de Micromovilidad.

Fecha de Preparación: 21 de Agosto de 2026.

Cliente / Patrocinador: Comisión Evaluadora Capstone - Duoc UC.

Líder de Proyecto: Carlos Román.

## 2. Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto surge para resolver el crecimiento desregulado de la micromovilidad en recintos institucionales, lo cual genera vulnerabilidades de seguridad y un uso ineficiente del espacio físico. OmniDock tiene como propósito transformar esta infraestructura pasiva en puntos de control activos mediante una solución SaaS, entregando autogestión segura al usuario y métricas estratégicas a la gerencia institucional.

## 3. Objetivos a Alto Nivel

Desarrollar un prototipo funcional SaaS (App Móvil y Panel Web) para la gestión de estacionamientos de micromovilidad para el término del semestre académico.

Implementar una arquitectura IoT-ready que permita la simulación de integración con hardware físico mediante APIs documentadas.

Construir un modelo de datos relacional (Oracle SQL) que registre transacciones inmutables y alimente un dashboard analítico en Power BI.

## 4. Resumen del Alcance

Incluye: Desarrollo backend (Java), base de datos transaccional (Oracle SQL), App Móvil, Panel Web Administrativo, seguridad RBAC (JWT), entorno de simulación IoT (Mocking) y reportería en Power BI.

Excluye: Fabricación, compra o ensamblaje de hardware físico real; licencias de nube de pago; integración con pasarelas de pago bancarias reales.

## 5. Presupuesto Estimado y Modelo de Costos

- Inversión Inicial (CAPEX): El esfuerzo de desarrollo e ingeniería para la construcción del prototipo SaaS se estima en 900 Horas-Hombre, equivalentes a un costo de $18.600.000 CLP.

- Gastos Operativos (OPEX): Al ser una plataforma SaaS, los costos recurrentes de infraestructura en la nube (Azure/Oracle) y licenciamiento analítico (Power BI) se mitigarán utilizando las capas gratuitas y académicas durante la vigencia de este proyecto.

- Hardware Físico: Excluido del presupuesto, ya que se validará mediante un entorno de simulación (Mocking) por software.

## 6. Equipo de Trabajo y Roles

| Nombre | Rol Asignado | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Carlos Román | Líder de Proyecto / UI-UX | Gestión del cronograma, levantamiento de requerimientos y diseño de interfaces. |
| Crisler Romero | Arquitectura de Datos y BI | Diseño del modelo relacional en Oracle, pipelines ETL, Business Intelligence. |
| Felipe Vidal | Backend e Integración de APIs | Programación de la lógica en Java, endpoints RESTful y simuladores IoT. |

## 7. Aprobación y Firmas

Con la firma de este documento, se autoriza formalmente el inicio de las actividades del proyecto OmniDock y se asignan los recursos humanos mencionados.

- Firma Líder de Proyecto                                Firma Arquitecto de Datos
______________________                             ___________________________

- Firma Backend Developer                             Firma Docente/Cliente
______________________                             ___________________________