ACTA DE REUNIÓN: KICK-OFF OMNIDOCK

1. Datos de la Reunión

- Fecha: 21 de Agosto de 2026.

- Hora de Inicio: 10:00 hrs.

- Lugar/Modalidad: Online.

- Asistentes: Carlos Román, Crisler Romero, Felipe Vidal.

2. Agenda de la Reunión

- Presentación oficial del alcance y nombre del proyecto (OmniDock).

- Confirmación de la metodología de trabajo (Cascada / Waterfall).

- Asignación definitiva de roles y responsabilidades.

- Definición del stack tecnológico a utilizar.

- Planificación de las primeras tareas (Fase 1).

3. Temas Tratados y Acuerdos (Minuta)

- Se acuerda oficialmente el nombre OmniDock para la plataforma transaccional.

- Se confirma la adopción del enfoque en Cascada, estableciendo que el diseño de la base de datos y los contratos de las APIs (JSON) deben quedar documentados y aprobados antes de iniciar la etapa de codificación en Java.

- Se ratifica el Stack Tecnológico: Oracle SQL (Base de Datos), Java (Backend), ecosistema Microsoft / Power BI (Analítica).

- Se acuerda que el hardware físico queda fuera del alcance y se desarrollarán simuladores (Mocks) para la validación de la arquitectura IoT-ready.

4. Plan de Acción y Próximos Pasos (To-Do List)

| Tarea / Entregable | Responsable | Fecha de Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Configuración inicial del repositorio en Git y tablero en Planner. | Carlos Román | Semana 1 |
| Diseño preliminar del Modelo Relacional y requerimientos de QA. | Crisler Romero | Semana 2 |
| Definición de la estructura del proyecto en Java y endpoints iniciales. | Felipe Vidal | Semana 2 |
| Redacción final y consolidación del documento ERS y DAS (Fase 1). | Equipo Completo | Semana 4 |

5. Cierre de la Reunión

- Hora de Término: 11:30 hrs.

- Firma Secretario de Reunión: _____________________