Evaluación Fase 1: Autoevaluación Definición Proyecto APT

Asignatura: PTY4614 - Capstone

Proyecto: OmniDock: Plataforma Transaccional de Gestión de Micromovilidad

Autor: Carlos Román (Líder de Proyecto / UI/UX)

Fecha: 02 de Septiembre de 2026

Contenido

1. Abstract / Resumen	3

2. Desarrollo de Ingeniería	3

2.1 Descripción del proyecto APT	3

2.2 Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

2.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales	4

2.4 Argumento de factibilidad del proyecto	4

2.5 Objetivos claros y coherentes	4

2.6 Propuesta metodológica	5

2.7 Plan de trabajo para el proyecto APT	5

2.8 Propuesta de evidencias	5

3. Conclusiones Individuales	6

4. Reflexión	6

# 1. Abstract / Resumen

Abstract:

OmniDock is a transactional Software as a Service (SaaS) platform designed to modernize micro-mobility parking infrastructure. The system integrates a robust Java-based backend, an Oracle SQL relational database, and Microsoft Power BI dashboards to deliver a seamless omnichannel experience. By utilizing a mobile application for end-users and a web administrative panel for institutional management, the project addresses the growing need for secure access control. Furthermore, the architecture is designed to capture clean transactional data, laying the groundwork for advanced Business Intelligence analysis.

Resumen:

OmniDock es una plataforma transaccional de Software como Servicio (SaaS) diseñada para modernizar la infraestructura de estacionamientos de micromovilidad. El sistema integra un robusto backend basado en Java, una base de datos relacional Oracle SQL y tableros de Microsoft Power BI para ofrecer una experiencia omnicanal. Al utilizar una aplicación móvil para usuarios finales y un panel web administrativo para la gestión institucional, el proyecto aborda la necesidad de un control de acceso seguro. Además, la arquitectura está diseñada para capturar datos transaccionales limpios, sentando las bases para el análisis avanzado de Inteligencia de Negocios.

# 2. Desarrollo de Ingeniería

## 2.1 Descripción del proyecto APT

OmniDock consiste en la construcción de un ecosistema SaaS para el control automatizado de estacionamientos de micromovilidad (bicicletas y scooters). El sistema valida identidades institucionales, asigna bahías disponibles en tiempo real y simula la comunicación IoT con hardware físico mediante contratos API RESTful. Su relevancia laboral radica en que simula un entorno empresarial B2B, preparando al equipo para enfrentar desafíos de transformación digital utilizando tecnologías de alta demanda (Java, Oracle, Cloud, BI).

## 2.2 Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra directamente las competencias centrales del plan de estudio:

- Gestión de proyectos informáticos: Mediante la planificación y control de un ciclo de vida en Cascada.

- Construcción de modelos de datos: A través del diseño e implementación de un modelo relacional agnóstico y escalable en Oracle SQL.

- Desarrollo de soluciones de software: Sistematizando el proceso para construir un backend estructurado y una interfaz omnicanal.

- Pruebas de certificación: Diseñando y aplicando pruebas de validación de carga y rendimiento sobre la API y la base de datos.

## 2.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales

Mi principal interés profesional en esta etapa es construir un perfil integral y versátil de cara a mi egreso. Por ello, en OmniDock he asumido intencionalmente el rol de Líder de Proyecto y el diseño UI/UX, áreas que me sacan de mi zona de confort técnico habitual. Mi objetivo con este proyecto es desafiarme asumiendo actividades y responsabilidades operativas que no considero mi fuerte, como la gestión integral y la documentación estructurada. Enfrentar este reto me permite fortalecer directamente mis debilidades, mejorar mis habilidades transversales y prepararme de manera mucho más sólida y completa para las exigencias reales del mercado laboral.

## 2.4 Argumento de factibilidad del proyecto

El proyecto es factible técnica y temporalmente dentro del semestre. El uso estricto de la metodología en Cascada permite mitigar riesgos al aislar el diseño de la codificación, facilitando el desarrollo en paralelo de los componentes. Los recursos tecnológicos (IDEs, nube de Azure/Oracle, Power BI) cuentan con licenciamiento académico gratuito. El factor externo de la dependencia de hardware físico se mitiga completamente mediante el desarrollo de un simulador IoT basado en software.

## 2.5 Objetivos claros y coherentes

- Objetivo General: Desarrollar e implementar una plataforma transaccional SaaS (OmniDock) para la gestión automatizada y segura de estacionamientos de micromovilidad.

- Objetivos Específicos:

  - Diseñar un modelo de datos relacional en Oracle SQL que garantice la integridad transaccional (ACID).

  - Construir una API RESTful en Java capaz de procesar validaciones de acceso y comunicarse con simuladores IoT.

  - Desarrollar interfaces de usuario omnicanal (App móvil y Web admin) para la autogestión y el monitoreo centralizado.

  - Implementar un pipeline de datos para visualizar métricas operativas en dashboards de Power BI.

## 2.6 Propuesta metodológica

Se utilizará la metodología tradicional en Cascada (Waterfall). Esta decisión es pertinente porque el ecosistema requiere que los contratos de integración (API JSON) y la estructura relacional de la base de datos estén completamente blindados (Fase 1) antes de iniciar la programación (Fase 2). Esto evita refactorizaciones críticas y permite al equipo trabajar en paralelo durante la fase de desarrollo.

## 2.7 Plan de trabajo para el proyecto APT

El plan de trabajo se estructura en Jira mediante un cronograma visual de 16 semanas:

- Fase 1: Análisis y Diseño (Semanas 1-4): Enfocada en el levantamiento ERS, diseño arquitectónico (DAS), modelo relacional y prototipos UI/UX. Facilitador: Validaciones tempranas con el docente.

- Fase 2: Desarrollo (Semanas 5-15): Construcción paralela de la base de datos Oracle, el backend Java, las interfaces frontend y el pipeline ETL. Obstaculizador potencial: Cuellos de botella en la integración del simulador IoT.

- Fase 3: Pruebas e Integración (Semanas 16-18): Ejecución de pruebas de calidad (QA), despliegue de dashboards en Power BI y preparación del entorno productivo en la nube.

## 2.8 Propuesta de evidencias

Las evidencias propuestas justifican el logro progresivo del proyecto:

- Documento ERS y Casos de Uso (Avance): Da cuenta de la definición formal del alcance y los requerimientos.

- Modelo Relacional y Arquitectura (Avance): Valida el diseño técnico y los contratos de la API antes del código.

- Prototipos UI/UX de Alta Fidelidad (Avance): Evidencia la usabilidad y el flujo de navegación de las plataformas.

- Prototipo Funcional Integrado (Final): Demuestra el cumplimiento de los objetivos al presentar el sistema transaccional operando en su totalidad.

# 3. Conclusiones Individuales

The true value of OmniDock lies in its innovation and high scalability. While initially designed for institutional environments to streamline campus traffic and access control, the platform has the potential to expand to municipalities and public areas. In the long term, this scalability can encourage citizens to adopt healthier micro-mobility habits. This project demonstrates how software can solve immediate logistical problems while projecting a broader positive impact on society.

# 4. Reflexión

Reflecting on this first phase, this project is putting me to the test by placing me in charge of activities that are outside my main strengths. While this is challenging, it is also a strategic opportunity to improve as a professional. Pushing my boundaries and developing new skills is exactly what I need to build a more comprehensive and versatile profile before graduation. Ultimately, embracing these challenges will make me much better prepared for the demands of the tech industry.